|  | FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO |
| --- | --- |

| 1. INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA: 29-10-2026 | Projeto: Empreendimento Minéro-Industrial N8N9 - Juazeiro - BA | FICHA ID: 4 |
| LOCALIDADE: Juazeiro - BA | Responsável Técnico: Carlos Rocha | EMPRESA EXECUTORA: HAS CONSULTORIA |
| COORDENADAS GEOGRÁFICA: Foto 1 - (UTM) 24L 398253-8971496 (LAT/LON) -9.303177, -39.926440; Foto 2 - (UTM) 24L 398146-8971511 (LAT/LON) -9.303040, -39.927415; Foto 3 - (UTM) 24L 398183-8971580 (LAT/LON) -9.302416, -39.927081 |  |  |
| Início atividade: 07:55 | Fim atividade: 16:28 |  |

2. CONDIÇÕES AMBIENTAL

Condição Climática: ( X ) Ensolarado ( ) Nublado ( ) Chuvoso ( ) Outro

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Trecho: Continuação do monitoramento da pilha de soprólitos

Tipo de Intervenção: ( ) Sondagem ( X ) Supressão Vegetal ( ) Terraplenagem ( ) Outros

Descrição das atividades executadas: Em continuidade ao monitoramento arqueológico da supressão vegetal na área destinada à Pilha de Saprólitos, foram acompanhadas as frentes remanescentes de intervenção, mantendo-se o procedimento de prospecção oportunística antes da passagem do maquinário e de reinspeção das superfícies recém-expostas após a retirada da cobertura vegetal. O avanço do trator de esteiras ocorreu sobre os setores ainda recobertos, com remoção progressiva da vegetação e organização das galhadas resultantes da atividade. Paralelamente, foram percorridas as áreas já suprimidas e os novos trechos abertos ao longo do dia, com atenção às superfícies expostas, sedimentos mobilizados, fragmentos líticos presentes naturalmente no terreno e possíveis alterações físicas ou sedimentares de interesse arqueológico. A redução da cobertura vegetal proporcionou ampla visibilidade em grande parte da área já intervencionada, permitindo verificar de forma contínua a superfície exposta e os setores situados entre os indivíduos arbóreos mantidos temporariamente. Ao final da atividade, estimamos que aproximadamente 90% da área prevista para a Pilha de Saprólitos já havia sido submetida à supressão vegetal, permanecendo apenas setores residuais para conclusão da frente. Nas áreas efetivamente acompanhadas durante o período, não foram identificados materiais arqueológicos, estruturas, feições de origem antrópica pretérita ou alterações sedimentares que indicassem a presença de contexto arqueológico. O monitoramento deverá prosseguir até a conclusão integral da supressão e durante eventuais etapas posteriores que impliquem nova mobilização ou aprofundamento do solo.

Evidências Arqueológicas ( ) Sim ( X ) Não

TIPO: ( ) Pré-colonial ( ) Histórico ( ) Contato ( ) SHIA ( ) N/I

Materiais encontrados: ( ) Sim ( ) Não

Tipo de Material: ( ) Cerâmica ( ) Lítico ( ) Estruturas ( ) Outros

| PEDOLOGIA |  |
| --- | --- |
| Textura | Granulometria |
| ( ) Arenoso ( ) Argiloso / Argilo-arenoso ( ) Siltoso / Argilo-siltoso ( ) Arenoso / Areno-argiloso ( ) Cascalheira ( ) Silto-arenoso ( X ) Silto-argiloso / Areno-argiloso ( ) Rocha Matriz/Base ( ) Terra preta (matéria orgânica) | ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grossa ( ) N/I |
| Coleta realizada? ( ) Sim ( X ) Não ( ) Amostras enviadas para análise |  |

| 4. REGISTROS VISUAIS |  |
| --- | --- |
| Fotografias: ( X ) Sim ( ) Não Croquis: ( ) Sim ( ) Não |  |
| FOTO 1: Prospecção arqueológica em setor já submetido à supressão vegetal | FOTO 2: Aspecto de setor ainda parcialmente recoberto por vegetação arbustiva antes do avanço da frente mecanizada |
| FOTO 3: Supressão vegetal mecanizada com trator de esteiras em setor remanescente da área monitorada | FOTO 4: Continuidade da supressão mecanizada em setor remanescente da área destinada à Pilha de Saprólitos |

5. IMPACTOS E MEDIDAS MITIGATÓRIAS

Houve alteração do contexto arqueológico? ( ) Sim ( ) Não

Medidas adotadas:

Interrupção da atividade? ( ) Sim ( ) Não

Motivo:

Observações e recomendações:

7. ASSINATURA

Responsável pelo acompanhamento: Carlos Rocha

Nome: Carlos Rocha

Cargo: Arqueólogo

Ass: ___________________​__________________​_________

Observações extras: